63-007-R Manažer projektu

Příloha č. 1 – Písemný test s výběrem možnosti (správná je vždy jedna odpověď) :

Pozn. Pro zkoušející - Testové otázky jsou řazeny chronologicky. Správná je vždy odpověď a). Pro vlastní zkoušku je třeba otázky a odpovědi promíchat.

1. Projekt na operativní úrovni v činnosti organizace je:

- realizace kurzu „Práce s Excelem“ podle zadání zákazníka A

- vývoj nového kurzu „Marketing pro mistry“

- stavba nové výrobní haly

2. Firma stanovila cíl: „Dosáhnout během dvou let prioritního postavení z hlediska podílu našich výrobků na trhu.“ Tento cíl naplňuje následující cílovou oblast:

- postavení na trhu

- produktivitu

- ziskovost

3. Který prvek není prvkem trojimperativu?

- rizika projektu

- časový plán

- rozpočet projektu

4. Jaké jsou základní skupiny zdrojů informací:

- primární a sekundární

- písemné a elektronické

- rozhovory a dotazníky

5. Zpracování rozpočtu projektu je součástí fáze projektu, která se nazývá:

- plánování projektu

- realizace projektu

- výběr projektu

6. V logickém rámci naplnění počátečních podmínek umožní realizovat plánované činnosti projektu. Jaký typ logiky to charakterizuje?

- horizontálně vertikální logika A

- vertikální logika

- horizontální logika

7. V logickém rámci naplnění stanovených cílů projektu prokážeme vyhodnocením sledovaných indikátorů. Jaký typ logiky to charakterizuje?

- horizontální logika A

- vertikální logika

- horizontálně vertikální logika

8. Která část rámcového plánu projektu „odhaluje“ problém, který chce projekt řešit?

- východiska

- cíle projektu

- přínos projektu

9. Kvantifikace je:

- číselné vyjádření relevantních prvků projektu A

- jiný název pro rozpočet

- speciální příloha projektové žádosti

10. Jaké prvky obsahuje plán řízení projektu?

- seznam hlavních milníků

- podrobný rozpis prací

- rozpočet projektu

11. Které tvrzení o zapojení členů realizačního týmu platí?

- člen realizačního týmu může být zapojen do projektu pouze v jedné klíčové aktivitě

- člen realizačního týmu pracuje v projektu vždy po celou dobu jeho trvání

- člen realizačního týmu může být zapojen do více klíčových aktivit, ale čas jeho zapojení v projektu musí být kontinuální (bez přerušení)

12. Podrobný rozpis prací by měl být řiditelný. To znamená, že:

- umožňuje delegovat odpovědnost za realizaci dílčích aktivit

- umožňuje sledovat postupné plnění dílčích aktivit

- zajišťuje návaznost dílčích aktivit

13. Jedním z prvků řízení projektu je „motivování“. To označuje:

- vzbuzení zájmu splnit určitý úkol v souladu s hodnotovým žebříčkem jedince

- rozvíjení kvalifikace a znalostí jedinců

- přidělení specifického úkolu a odpovědnosti za splnění tohoto úkolu

14. Co je výstupem procesu Věcná dekompozice?

- činnosti s návaznostmi

- cíle s výstupy projektu

- odpovědnosti za úkoly

15. Předcházející činnost uvedená ve věcné dekompozici je činnost:

- na kterou navazuje příslušná činnost v aktuálním řádku

- zařazená v tabulce věcné dekompozice bezprostředně před aktuálním řádkem

- která navazuje na příslušnou činnost v aktuálním řádku

16. Základním měřítkem pro hodnocení výstupů projektu je:

- velikost výstupního produktu nebo dílčího produktu

- stupeň rozpracovanosti výstupu

- statistické rozdělení závad

17. Jedním z poslání kontrolního systému projektu je:

- identifikovat odchylky skutečného stavu od plánovaného stavu

- omezit počet podkladů pro výkon rozhodování

- zajistit, aby nebyly žádné odchylky v realizaci činností od plánovaného sledu činností

18. Ve kterém typu zpracování průběhu projektu nenaleznete lineární časovou stupnici?

- činnost na hraně

- Ganttův diagram

- časově navržené úkoly s viditelnými vazbami

19. Činnosti jednoduchého projektu „Instalace okapů“ lze vyjádřit následujícím přehledem:

- zakoupení okapů – postavení lešení – instalování okapů – rozebrání lešení

- zakoupení okapů – postavené lešení – instalované okapy – rozebrané lešení

- zakoupené okapy – postavení lešení – instalované okapy – rozebrání lešení

20. Co jsou to přímé náklady:

- Náklady, které jsou zpravidla přímo přiřaditelné k určité konkrétní aktivitě projektu

- Náklady, které jsou spojeny se zajištěním publicity

- Náklady, které jsou spojené s administrací projektu

21. Pro plánování kvality v projektu je důležité

- stanovení cílů kvality

- měření a audity kvality

- stanovení ukazatelů pro kontrolu

22. Měření kvality je:

- název pro formální činnosti a řídící procesy zajišťující požadovanou kvalitu

- dokument obsahující cíle řízení kvality

- dokument popisující jak bude kvalita dosažena

23. Vstupem pro zabezpečování kvality projektu je:

- plán řízení kvality

- politika kvality

- výsledky prací

24. Kvantitativní metoda analýzy rizik:

- je postavena na popisu závažnosti potenciálního dopadu a na pravděpodobnosti, že daná událost nastane

- je založena na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu

- je založena na vyhodnocení počtu možných rizik, která mohou v daném projektu nastat

25. Při hodnocení rizik projektu se využívají tři základní pojmy:

- dopad; pravděpodobnost; významnost

- dopad; vliv; významnost

- pravděpodobnost; možnost; významnost

26. Kritická rizika mají významnost:

- od 8 do 25

- od 0 do 4

- větší než 25

27. Uspořádání rizik do hierarchických skupin je vhodné:

- v projektu je identifikováno velké množství rizik

- využít v každém projektu bez ohledu na počet identifikovaných rizik

- využít v projektu, který bude mít více než jeden výstup

28. Autorita v procesu řízení změn je přidělena:

- jednotlivci nebo skupině osob, jejímž úkolem je posoudit smysl a účel změny a její dopady na všechny důležité charakteristiky projektu.

- jednotlivci, jehož úkolem je posoudit smysl a účel změny a její dopady na všechny důležité charakteristiky projektu.

- skupině osob, jejímž úkolem je posoudit smysl a účel změny a její dopady na všechny důležité charakteristiky projektu.

29. Řízení předmětu projektu je:

- proces, který zaručuje, že v rámci projektu budou realizovány přesně a pouze ty cíle, které jsou definovány v předmětu projektu.

- proces, který zaručuje, že v rámci projektu budou realizovány všechny cíle.

- proces, který zaručuje, že v rámci projektu budou realizovány přesně a pouze schválené změny.

30. Co jsou to histogramy?

- grafická forma výstupu kapacitního plánování, kde vodorovná osa představuje čas, a na svislé ose jsou uvedeny jednotky kapacity jednotlivých plánovaných zdrojů

- grafická forma výstupu kapacitního plánování, kde na vodorovné ose jsou uvedeny jednotky kapacity jednotlivých plánovaných zdrojů, svislá osa představuje čas

- histogramy se jako grafická forma výstupu kapacitního plánování nepoužívají.

31. Největší problém se zdroji se objeví, když:

- dojde ke změně časového plánu projektu

- máte současně druhý projekt

- modifikujete databázi odhadu zdrojů aktuálními hodnotami

32. Všechny balíky počítačových programů využívaných pro řízení projektu se:

- navzájem liší

- navzájem doplňují

- shodují

33. Co znamená zkratka AIS?

- automatizovaná část informačního systému

- asociace pro informační systém

- adekvátní část informačního systému